МИНОБРНАУКИ России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

по проекту «Smart Booking System (Metrix)»

Отчётный период: 23 апреля – 4 мая 2026 г.

Неделя: 1 из 4

| Участник | Роль | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Ратмир | Тимлид, отчётность | __________ |
| Мухаммад | Frontend / документация | __________ |
| Алексей | QA / тестирование бота | __________ |

Дата составления отчёта: 05 мая 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1  Введение

2  Часть 1. Веб-приложение

3  Часть 2. Telegram-бот

4  Часть 3. Backend / Микросервисы

5  Часть 4. Инфраструктура и документация

6  Сводная таблица задач команды

7  Заключение

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по результатам первой рабочей недели разработки проекта Smart Booking System (Metrix) — платформы управления офисными ресурсами. В отчётный период была заложена основа проекта: проведена первичная инициализация репозитория, сформирована архитектура системы, разработаны ключевые модули Telegram-бота и веб-приложения, налажена интеграция с внешними календарями.

Проект реализуется командой из трёх разработчиков: Ратмир (тимлид, отчётность и координация), Мухаммад (Frontend и документация) и Алексей (QA и тестирование бота). Работы ведутся в монорепозитории на базе Node.js / TypeScript с использованием Next.js для веб-части и микросервисной архитектуры для backend.

# 2 ЧАСТЬ 1. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

## 2.1 Выполненные работы

На первой неделе были созданы основные страницы публичного сайта платформы Metrix. Реализованы следующие маршруты приложения: главная страница (page.tsx), страница бронирования (/booking), страница «О нас» (/about), контактная форма (/contact), раздел FAQ (/faq), страница «Локации» (/locations), страница «Тарифы» (/memberships), а также юридические страницы /privacy и /terms.

Параллельно разработана библиотека UI-компонентов на базе shadcn/ui и Tailwind CSS. Создано более 40 переиспользуемых компонентов: кнопки, поля ввода, карточки, диалоги, выпадающие меню, таблицы, боковая панель (sidebar), карусель и прочие элементы интерфейса. Все компоненты размещены в директории apps/web/components/ui/.

Реализованы маркетинговые секции главной страницы: hero-section, gallery-section, technology-section, testimonials-section, philosophy-section, collection-section, editorial-section и featured-products-section. Добавлены публичные изображения для баннера и галереи (apps/web/public/images/).

## 2.2 Технические решения

Веб-приложение построено на Next.js (App Router) с TypeScript. Стилизация выполнена с помощью Tailwind CSS. Для управления серверным состоянием планируется использование React Query. Глобальные CSS-переменные и тема приложения определены в globals.css и через ThemeProvider.

# 3 ЧАСТЬ 2. TELEGRAM-БОТ

## 3.1 Выполненные работы

Разработан полнофункциональный Telegram-бот (apps/telegram-bot/). Создан основной файл запуска (src/index.ts) и фабрика бота (create-bot.ts). Реализованы обработчики пользовательских команд в модуле src/commands/command-handlers.ts. Бот поддерживает набор inline-клавиатур (keyboards.ts) и шаблонов сообщений (messages.ts).

Реализован контроллер платёжной системы (payment-controller.ts) с поддержкой Telegram Payments и ЮКассы, а также административный контроллер (admin-controller.ts) для управления ресурсами из чата. Создан health-server для мониторинга доступности бота.

## 3.2 Технические решения

Для работы с Telegram Bot API используется обёртка telegram-client.ts. Реализован uptime-monitor для отслеживания доступности сервиса. Настроен структурированный логгер (logger.ts) и модуль конфигурации окружения (env.ts). Все типы Telegram API вынесены в telegram-types.ts.

# 4 ЧАСТЬ 3. BACKEND / МИКРОСЕРВИСЫ

## 4.1 Выполненные работы

Реализован слой бизнес-логики бронирований: booking-service.ts (CRUD-операции с бронями), booking-slots.ts (расчёт доступных временных слотов) и mock-booking-service.ts для тестирования без реальной базы данных. Добавлен модуль начального заполнения базы тестовыми данными (booking-seed.ts).

Создана полноценная интеграция с двумя видами корпоративных календарей. Реализован google-calendar-adapter.ts для Google Calendar API (OAuth2) и microsoft-calendar-adapter.ts для Microsoft Graph API (Outlook / Microsoft 365). Управление подключениями вынесено в calendar-connection-store.ts. Реализован calendar-integration-service.ts как единая точка входа для работы с календарями, а также retry.ts для обработки ошибок сети.

## 4.2 Технические решения

Для генерации PDF-отчётов внутри бота создан модуль pdf-generator.ts. Реализована очередь отчётов report-queue.ts на базе BullMQ и сервис report-service.ts. Генерация ссылок на события в различных календарях обеспечивается модулем calendar-links.ts.

# 5 ЧАСТЬ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 5.1 Выполненные работы

Выполнена первичная инициализация монорепозитория: созданы конфигурации ESLint, Prettier, .editorconfig и .gitattributes. Сформирована структура директорий: apps/ (web, telegram-bot), packages/ (api, shared, ui), docs/, tests/, scripts/.

Разработана подробная техническая документация: TECH_SPEC.md (техническое задание), ARCHITECTURE.md (архитектурные решения), CONTRIBUTING.md (правила участия), RULES.md (правила разработки) и codestyle.md (стандарты кода). Создана полная архитектурная документация в docs/architecture/: API_CONTRACTS.md, DATABASE_SCHEMA.md, DEPLOYMENT.md, FILE_STRUCTURE.md, INTEGRATIONS.md, MODULES.md, QUEUES_AND_EVENTS.md, SYSTEM_OVERVIEW.md.

Созданы пять архитектурных диаграмм в формате Mermaid: 01-bot-overview.mmd (обзор бота), 02-booking-flow.mmd (поток бронирования), 03-cancel-reschedule-flow.mmd (отмена и перенос), 04-reminder-flow.mmd (напоминания), 05-bot-architecture.mmd (архитектура бота).

# 6 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАДАЧ КОМАНДЫ

| Участник | Задача | Статус |
| --- | --- | --- |
| Ратмир | Инициализация репозитория, конфиги, RULES.md, codestyle.md | Выполнено |
| Мухаммад | Создание страниц веб-приложения, UI-компоненты, маркетинговые секции | Выполнено |
| Мухаммад | Архитектурная документация, Mermaid-диаграммы (01–05) | Выполнено |
| Ратмир | Telegram-бот: команды, клавиатуры, оплата, admin-controller | Выполнено |
| Ратмир | Интеграции с Google Calendar и Microsoft Calendar | Выполнено |
| Ратмир | Сервисы бронирований, слоты, pdf-генератор, очереди | Выполнено |
| Алексей | Первичный smoke-тест бота | Выполнено |

# 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение первой отчётной недели команда успешно заложила техническую основу проекта Metrix. Реализованы все базовые модули Telegram-бота, созданы страницы и компоненты веб-приложения, разработан слой бизнес-логики с интеграциями внешних календарей. Параллельно велась работа над документацией и архитектурными диаграммами.

На следующей неделе планируется переход к микросервисной архитектуре, разворачивание всех сервисов в отдельные контейнеры и написание базового покрытия тестами.