## 1. Бэклог (распределение задач)

### P0 — Критично (MVP)

Backend (Мухаммад)

Проектирование схемы БД (users, rooms, bookings)

Реализация API бронирований (CRUD операции)

Обработка конфликтов (пересечение бронирований)

Интеграция с Google Calendar (синхронизация событий)

Аутентификация (JWT, OAuth2)

WebSocket для обновлений в реальном времени

Frontend (Даниил)

UI списка помещений

Календарь доступности

Интерфейс создания/отмены брони

Интеграция с API

UI авторизации через Google

Telegram Bot

Базовые команды (/start, /book)

Выбор слотов через inline-кнопки

Создание брони через бота

Система напоминаний (очереди)

### P1 — Важно

Базовая аналитика (дашборд)

Кэширование через Redis

Фоновые задачи (BullMQ)

Минимальная админ-панель

### P2 — Опционально

Экспорт отчётов в PDF

Интеграция с Microsoft Outlook

Расширенная аналитика

## 2. Бэклог тимлида (управленческие задачи)

Тимлид (Ярослав)

Декомпозиция и приоритизация задач

Определение критериев готовности (DoD)

Валидация API-контрактов

Принятие архитектурных решений

Настройка процесса code review

Планирование и контроль спринта

## 3. Анализ рекрутинговой кампании

### Покрытие требований

| Область | Требуется | Есть | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | 1–2 | 1 | Круто |
| Frontend | 1 | 1 | Отлично |
| DevOps | 1 | 0 | ратмир справится |
| QA | 1 | 0.5 | отлично |
| Аналитика | 1 | 0 | Отсутствует |
| Безопасность | 1 | 0.5 | Частично |

### Ключевые проблемы

- Нет DevOps → риски с деплоем и CI/CD

- Слабый QA → отсутствует системное тестирование

- Нет аналитики → ключевая ценность продукта под угрозой

- Backend держится на одном разработчике

## 4. Обоснование нехваток

Причины:

- Отсутствие заранее определённых требований к найму

- Нет чёткого описания ролей

- Переоценка возможностей команды относительно сложности архитектуры

## 5. План закрытия гэпов

### Основная стратегия (рекомендуется)

Снижение сложности системы:

- Отказ от микросервисов → переход на модульный монолит

- Упрощение event-driven архитектуры

### Дополнительные действия

- Передача DevOps-задач backend-разработчику временно

- Введение базового тестирования (ручное + минимальные unit-тесты)

- Перенос продвинутой аналитики на более поздние этапы

## 6. Итог рекрутинга

- Покрытие требований: ~60%

- Команда достаточна для MVP

- Команда недостаточна для заявленной архитектуры и масштаба

## 7. Кодстайл

в гитхабе все https://github.com/Hqzdev/Metrix

## 8. Git Workflow (contribute.md)

в гитхабе все https://github.com/Hqzdev/Metrix

9. Отчёт по спринту

в гитхабе все https://github.com/Hqzdev/Metrix

### Общий прогресс

~35% MVP реализовано

### Блокеры

- Отсутствие DevOps

- Перегруз backend-разработчика

- Неопределённый scope проекта

### Таблица эффективности

| Имя | Баллы | Результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Ярослав | +10 | Координация | Эффективное управление |
| Мухаммад | +1 | Backend | Стабильный прогресс |
| Даниил | +1 | Frontend | Требуется ускорение |