МИНОБРНАУКИ России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

по проекту «Smart Booking System (Metrix)»

Отчётный период: 19–25 мая 2026 г.

Неделя: 4 из 4

| Участник | Роль | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Ратмир | Тимлид, отчётность | __________ |
| Мухаммад | Frontend / документация | __________ |
| Алексей | QA / тестирование бота | __________ |

Дата составления отчёта: 26 мая 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1  Введение

2  Часть 1. Веб-приложение

3  Часть 2. Telegram-бот

4  Часть 3. Backend / Микросервисы

5  Часть 4. Инфраструктура и документация

6  Плановые и текущие задачи команды

7  Заключение

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по результатам четвёртой рабочей недели проекта Metrix. Отчётный период охватывает работы по локализации веб-приложения, разработке ERD-диаграммы, аудиту производительности, а также выполнению очередного лабораторного задания по проекту и регулярному тестированию бота.

Четвёртая неделя является завершающей в текущем цикле отчётности. По итогам данного периода будет подготовлен финальный сводный отчёт о состоянии проекта и намечен план дальнейшего развития.

# 2 ЧАСТЬ 1. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

## 2.1 Плановые работы

Мухаммад выполняет перевод пользовательского интерфейса сайта на русский язык. Локализации подлежат все текстовые элементы публичных страниц: заголовки секций, описания функций, кнопки, формы, FAQ и юридические тексты. Перевод производится с сохранением структуры компонентов и без изменения логики приложения.

Мухаммад проводит аудит производительности сайта с помощью Google Lighthouse. Проверяются четыре ключевых метрики: Performance (целевой показатель — выше 90), Accessibility (выше 95), Best Practices (выше 90) и SEO (выше 95). По результатам аудита будут сформированы рекомендации по оптимизации и устранению выявленных замечаний.

## 2.2 Ожидаемые результаты

По завершении работ сайт платформы Metrix будет полностью локализован на русском языке и пройдёт Lighthouse-проверку с целевыми показателями по всем метрикам. Отчёт Lighthouse будет приложен к документации проекта.

# 3 ЧАСТЬ 2. TELEGRAM-БОТ

## 3.1 Плановые работы

Алексей проводит комплексное тестирование Telegram-бота после внедрения всех функций микросервисной архитектуры. Тестирование охватывает следующие сценарии: создание, изменение и отмена бронирования через чат-команды; работу inline-клавиатур и callback-обработчиков; корректность платёжного флоу через Telegram Payments; отправку уведомлений и напоминаний.

## 3.2 Ожидаемые результаты

По завершении тестирования будет сформирован отчёт о дефектах с указанием критичности, шагов воспроизведения и ожидаемого поведения. Все найденные баги будут зафиксированы и переданы в работу.

# 4 ЧАСТЬ 3. BACKEND / МИКРОСЕРВИСЫ

## 4.1 Плановые работы

Ратмир выполняет очередное лабораторное задание по проекту, направленное от куратора. Задание распределяется всем участникам команды. По результатам выполнения работы отправляются куратору и всем членам команды в Telegram-чат.

В рамках лабораторной работы планируется расширение функциональности одного из микросервисов, добавление новых endpoints или улучшение существующей бизнес-логики в соответствии с заданием куратора.

## 4.2 Ожидаемые результаты

Лабораторная работа будет выполнена, закоммичена в репозиторий и отправлена куратору. Все участники команды получат итоговый вариант задания и результаты работы.

# 5 ЧАСТЬ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 5.1 Плановые работы

Мухаммад создаёт ERD-диаграмму (Entity-Relationship Diagram) по работе Telegram-бота. Диаграмма будет включать все сущности доменной модели: User, Room, Desk, Booking, BookingSlot, CalendarConnection, Notification, UsageMetric и Report — с отображением связей, кардинальностей и ключевых атрибутов.

Данные для построения ERD-диаграммы извлечены из файлов документации проекта и схемы базы данных Prisma (schema.prisma). Диаграмма будет добавлена в раздел docs/telegram-bot-diagrams/ в формате Mermaid (.mmd) и экспортирована как изображение.

## 5.2 Отчётность

Ратмир формирует еженедельный сводный отчёт о работе команды и отправляет его куратору в Telegram. Отчёт содержит список выполненных задач каждого участника, сводку по статусу проекта и план на следующую неделю.

# 6 ПЛАНОВЫЕ И ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ КОМАНДЫ

| Участник | Задача | Статус |
| --- | --- | --- |
| Мухаммад | ERD-диаграмма Telegram-бота (все сущности и связи) | В работе |
| Мухаммад | Перевод сайта на русский язык | В работе |
| Мухаммад | Проверка сайта в Google Lighthouse | Запланировано |
| Алексей | Полное тестирование бота после обновления | В работе |
| Алексей | Формирование отчёта о дефектах | Запланировано |
| Ратмир | Выполнение лабораторного задания от куратора | В работе |
| Ратмир | Еженедельный отчёт команды куратору | Запланировано |

# 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Четвёртая неделя завершает первый отчётный цикл проекта Metrix. За четыре недели командой создана полнофункциональная платформа управления офисными ресурсами: веб-приложение с публичными страницами и UI-библиотекой, Telegram-бот с полным набором команд, микросервисный backend из семи сервисов, интеграции с Google и Microsoft Calendar, платёжная система, тестовое покрытие всех уровней и подробная документация.

В следующем цикле разработки планируется: реализация real-time обновлений через WebSocket/SSE, завершение локализации, запуск production-деплоя на Vercel, настройка CI/CD pipeline и проведение нагрузочного тестирования системы.