МИНОБРНАУКИ России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

по проекту «Smart Booking System (Metrix)»

Отчётный период: 12–18 мая 2026 г.

Неделя: 3 из 4

| Участник | Роль | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Ратмир | Тимлид, отчётность | __________ |
| Мухаммад | Frontend / документация | __________ |
| Алексей | QA / тестирование бота | __________ |

Дата составления отчёта: 19 мая 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1  Введение

2  Часть 1. Веб-приложение

3  Часть 2. Telegram-бот

4  Часть 3. Backend / Микросервисы

5  Часть 4. Инфраструктура и документация

6  Сводная таблица задач команды

7  Заключение

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по результатам третьей рабочей недели проекта Metrix. В отчётный период команда сосредоточилась на повышении качества кода: написаны unit-, integration- и e2e-тесты, исправлены ошибки в компонентах веб-приложения, обновлена и дополнена архитектурная документация.

Ключевым итогом недели стало создание полноценного тестового фреймворка, охватывающего все уровни приложения: от изолированных unit-тестов бизнес-логики до end-to-end тестирования полного сценария бронирования.

# 2 ЧАСТЬ 1. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

## 2.1 Выполненные работы

Исправлены ошибки отображения в восьми секциях главной страницы: collection-section, editorial-section, featured-products-section, gallery-section, hero-section, philosophy-section, technology-section и testimonials-section. Корректировки касались адаптивной вёрстки, обработки изображений и анимаций при прокрутке.

Компонент FadeImage (fade-image.tsx) доработан для корректной отложенной загрузки изображений. Обновлён компонент Header для правильной работы мобильного меню. Выполнен аудит производительности секций на основе профилирования React DevTools.

## 2.2 Технические решения

Для оптимизации загрузки картинок применён компонент next/image с атрибутами priority и placeholder="blur". Устранены предупреждения гидратации в компонентах с условным рендерингом. Зафиксированы точные версии зависимостей в package-lock.json.

# 3 ЧАСТЬ 2. TELEGRAM-БОТ

## 3.1 Выполненные работы

Написан комплект тестов для модулей Telegram-бота. Unit-тесты покрывают: формирование сообщений (tests/unit/bot/messages.test.ts) и логику расчёта слотов (tests/unit/bot/slots.test.ts). Алексей провёл ручное тестирование бота после внедрения новой функциональности микросервисов — выявленные дефекты были зафиксированы и переданы на исправление.

## 3.2 Технические решения

Тесты построены на стандартном тестовом фреймворке Node.js. Для unit-тестов используются моки зависимостей. Тесты запускаются командой npm test в директории apps/bot. Покрытие модулей messages и slots составляет более 80%.

# 4 ЧАСТЬ 3. BACKEND / МИКРОСЕРВИСЫ

## 4.1 Выполненные работы

Написаны integration-тесты для трёх ключевых доменов: tests/integration/booking.test.ts (тесты создания, изменения и отмены бронирований), tests/integration/calendar.test.ts (тесты синхронизации с Google и Microsoft Calendar), tests/integration/payment.test.ts (тесты платёжного процесса через Telegram Payments).

Создан e2e-тест полного сценария бронирования (tests/e2e/booking-flow.test.ts): от выбора ресурса до получения подтверждения и синхронизации с календарём. Дополнительно написан unit-тест шифрования токенов (token-encryption.test.ts) и логики разбивки платежей (payment-split.test.ts).

# 5 ЧАСТЬ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 5.1 Выполненные работы

Обновлена и существенно дополнена архитектурная документация ARCHITECTURE.md: уточнены описания всех микросервисов, добавлены разделы о межсервисном взаимодействии через Redis Streams, описаны инварианты доменной модели и правила изоляции слоёв.

Обновлён codestyle.md: зафиксированы актуальные соглашения по именованию переменных, структуре файлов и правилам импортов. Документация синхронизирована с текущим состоянием кодовой базы. Составлен TODO.local.md со списком технического долга для следующей итерации.

# 6 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАДАЧ КОМАНДЫ

| Участник | Задача | Статус |
| --- | --- | --- |
| Ратмир | Integration-тесты: booking, calendar, payment | Выполнено |
| Ратмир | E2e-тест полного сценария бронирования | Выполнено |
| Ратмир | Unit-тесты: token-encryption, payment-split | Выполнено |
| Ратмир | Обновление ARCHITECTURE.md и codestyle.md | Выполнено |
| Мухаммад | Unit-тесты модулей бота (messages, slots) | Выполнено |
| Мухаммад | Исправление 8 секций главной страницы сайта | Выполнено |
| Алексей | Ручное тестирование бота после новых функций | Выполнено |
| Алексей | Фиксация и передача выявленных дефектов | Выполнено |

# 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Третья неделя была посвящена обеспечению качества: создан тестовый фреймворк с покрытием всех уровней системы, устранены ошибки в веб-приложении, актуализирована документация. Система становится более стабильной и готовой к production-деплою.

На следующей неделе запланированы: создание ERD-диаграммы по работе Telegram-бота (Мухаммад), перевод интерфейса сайта на русский язык (Мухаммад), проверка производительности в Lighthouse (Мухаммад), а также тестирование бота после очередного обновления функций (Алексей).