МИНОБРНАУКИ России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

по проекту «Smart Booking System (Metrix)»

Отчётный период: 5–11 мая 2026 г.

Неделя: 2 из 4

| Участник | Роль | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Ратмир | Тимлид, отчётность | __________ |
| Мухаммад | Frontend / документация | __________ |
| Алексей | QA / тестирование бота | __________ |

Дата составления отчёта: 12 мая 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1  Введение

2  Часть 1. Веб-приложение

3  Часть 2. Telegram-бот

4  Часть 3. Backend / Микросервисы

5  Часть 4. Инфраструктура и документация

6  Сводная таблица задач команды

7  Заключение

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по результатам второй рабочей недели проекта Metrix. В отчётный период проведена миграция монолитного Telegram-бота на полноценную микросервисную архитектуру: каждый домен выделен в отдельный Docker-контейнер. Дополнительно создана документация по безопасности системы и написаны первичные тесты.

Переход на микросервисы был продиктован требованиями масштабируемости: система должна поддерживать независимый деплой каждого сервиса, горизонтальное масштабирование и изолированный доступ к данным. Сервисы взаимодействуют синхронно через HTTP с HMAC-подписью и асинхронно через Redis Streams.

# 2 ЧАСТЬ 1. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

## 2.1 Выполненные работы

Выполнено обновление README.md с добавлением баннерных изображений (banner.png, banner-bg.png). Обновлены зависимости веб-приложения (apps/web/package.json). Добавлена страница локаций (/locations) и страница тарифов (/memberships). Продолжена работа над адаптивностью маркетинговых секций.

## 2.2 Технические решения

В конфигурацию Next.js внесены изменения для поддержки оптимизированной загрузки изображений через next/image. Обновлён tsconfig.json для совместимости с новыми пакетами. Компонент BookingMapExplorer (booking-map-explorer.tsx) доработан для интерактивного отображения карты офисных ресурсов.

# 3 ЧАСТЬ 2. TELEGRAM-БОТ

## 3.1 Выполненные работы

Проведена полная рефакторизация бота в микросервисную архитектуру. Создан сервис bot-gateway (порт 3000) — единственная публичная точка входа, принимающая Telegram polling и маршрутизирующая запросы к внутренним сервисам. Реализованы модули: bot.ts (основная логика), keyboards.ts (inline-клавиатуры), messages.ts (шаблоны сообщений), services-client.ts (HTTP-клиент для межсервисных вызовов) и telegram-client.ts.

## 3.2 Технические решения

Каждый микросервис бота получил собственный Dockerfile и независимую конфигурацию TypeScript (tsconfig.json). Все сервисы объединены в docker-compose.yml. Межсервисная аутентификация реализована через HMAC-подпись запросов (пакет @metrix/auth). Защита от replay-атак обеспечена через redis-bus.

# 4 ЧАСТЬ 3. BACKEND / МИКРОСЕРВИСЫ

## 4.1 Выполненные работы

Созданы и настроены все семь микросервисов платформы:

| Сервис | Порт | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| bot-gateway | 3000 | Telegram polling, маршрутизация, rate limiting |
| booking-service | 3001 | Бронирования, слоты, локации, ресурсы |
| calendar-service | 3002 | Google Calendar OAuth, синхронизация |
| payment-service | 3003 | Telegram Payments / ЮКасса, pre-checkout |
| notification-service | — | Отправка уведомлений по Redis Streams |
| analytics-service | 3005 | Агрегация метрик, отчёты |
| admin-service | 3006 | Административные операции |

Для booking-service реализованы endpoints бронирований, логика расчёта слотов (slots.ts) и начальное заполнение базы (seed.ts). Создана схема базы данных Prisma (schema.prisma) и скрипт инициализации PostgreSQL (init.sql).

# 5 ЧАСТЬ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 5.1 Выполненные работы

Созданы разделяемые монорепозиторные пакеты (apps/bot/packages/): @metrix/contracts — типы и константы потоков Redis Streams; @metrix/auth — HMAC-подпись запросов и audit log; @metrix/redis-bus — обёртка над Redis для pub/sub и replay protection.

Создана документация по безопасности (docs/architecture/SECURITY.md): описаны модели угроз, механизмы аутентификации, шифрование токенов и правила аудита действий. Добавлены семь новых архитектурных диаграмм (06–12): микросервисная архитектура, схема БД, потоки бронирования и отмены в MS-версии, Redis Streams и HTTP API сервисов.

Создана документация по блокам бота (docs/telegram-bot/): bot-block.md, calendar-integrations.md, commands-block.md, lib-block.md, operations.md, reports-block.md, services-block.md.

# 6 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАДАЧ КОМАНДЫ

| Участник | Задача | Статус |
| --- | --- | --- |
| Ратмир | Переход на микросервисную архитектуру, docker-compose | Выполнено |
| Ратмир | Разработка всех 7 микросервисов с Dockerfile | Выполнено |
| Ратмир | Shared-пакеты: contracts, auth, redis-bus | Выполнено |
| Ратмир | Prisma schema, init.sql, booking-service endpoints | Выполнено |
| Мухаммад | Документация по блокам бота (7 файлов), диаграммы 06–12 | Выполнено |
| Мухаммад | Обновление баннеров и изображений сайта | Выполнено |
| Алексей | Документация SECURITY.md | Выполнено |

# 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вторая неделя ознаменовалась переходом от монолитной архитектуры к полноценной микросервисной системе. Семь независимых сервисов готовы к развёртыванию в Docker-окружении. Реализованы механизмы межсервисной безопасности (HMAC, Redis Streams), создана документация по безопасности.

На следующей неделе планируется расширение тестового покрытия, исправление выявленных ошибок в компонентах веб-приложения, а также обновление архитектурной документации в соответствии с изменениями системы.